PLANO DE PROJETO – DoseSafe

Tabela 1 Registro de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2026 | 1.0 | Elaboração inicial do Plano de Projeto e Gerência de Configuração | Edson Brahyn |
| 26/08/2026 | 1.1 | Detalhamento de riscos, ampliação do escopo e ajuste da gerência | Edson Brahyn |

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Sistema de Urna Eletrônica Virtual

Tipo de Projeto: Software para segurança no uso de medicamentos em ambientes hospitalares

Área: Saúde

Disciplina: Gerência de Configuração — Turma ENGS241M01-SED

Link do Repositório (GitHub): https://github.com/EdsonBenedetto/Projeto-Gerencia-de-Configuracoes Gerente de Projeto e Gerente de Configuração: Edson Brahyn

Equipe de Desenvolvimento: Vicinius Martins, Edson Brahyn, Felipe Salem, Wendrew Nascimento, Eduardo Iglesias e Gustavo Farias.

2. Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto DoseSafe é desenvolver um software voltado à segurança do processo de utilização de medicamentos em ambientes hospitalares, atuando como uma camada de verificação durante o fluxo de atendimento e prescrição.

O sistema permitirá o registro de dados básicos do paciente durante a etapa de triagem realizada pela equipe de enfermagem. Posteriormente, essas informações estarão disponíveis ao médico responsável pela avaliação e realização da prescrição medicamentosa.

Durante o processo de prescrição, o DoseSafe realizará verificações sobre os medicamentos e suas respectivas informações, buscando identificar situações de risco previamente definidas pelo sistema. Quando uma possível incompatibilidade ou situação de risco for identificada, o sistema emitirá um alerta ao usuário responsável pela prescrição.

O sistema contará ainda com autenticação de usuários e controle de acesso baseado em seus respectivos perfis, disponibilizando interfaces e funcionalidades de acordo com as permissões atribuídas a cada tipo de usuário. Os dados do sistema serão armazenados em um banco de dados, permitindo o gerenciamento das informações necessárias ao funcionamento da aplicação.

Entre as situações de risco inicialmente previstas estão doses superiores aos limites estabelecidos de acordo com o peso do paciente, incompatibilidades relacionadas à via de administração e possíveis trocas entre medicamentos semelhantes, conhecidos como LASA (Look-Alike/Sound-Alike).

O DoseSafe terá como finalidade fornecer uma camada adicional de segurança ao processo de prescrição de medicamentos, auxiliando na identificação de situações potencialmente perigosas antes que a medicação prossiga no fluxo de atendimento.

3. Escopo

3.1 Incluído no escopo:

- Autenticação de usuários, com acesso por login;

- Controle de acesso por perfil, disponibilizando funcionalidades e informações de acordo com o tipo de usuário;

- Cadastro inicial do paciente, contendo os dados básicos obtidos durante a triagem;

- Fluxo de atendimento, contemplando as etapas de triagem pelo enfermeiro, avaliação e prescrição pelo médico e posterior conferência pela enfermaria;

- Registro de prescrições médicas no sistema;

- Verificação automática das prescrições, buscando identificar situações de risco relacionadas aos medicamentos;

- Emissão de alertas quando o sistema identificar algum risco na medicação prescrita;

- Verificação de doses, incluindo a identificação de doses que ultrapassem os limites definidos de acordo com o peso do paciente;

- Verificação da via de administração, identificando incompatibilidades entre o medicamento prescrito e a via de administração;

- Identificação de possíveis trocas entre medicamentos semelhantes (LASA);

- Banco de dados para armazenamento das informações necessárias ao funcionamento do sistema;

- Interfaces específicas para cada perfil de usuário, respeitando as permissões atribuídas a cada função.

3.2 Fora do escopo:

- Integração com equipamentos hospitalares físicos ou dispositivos de administração automática de medicamentos;

- Administração física ou automatizada do medicamento ao paciente;

- Integração direta com sistemas hospitalares externos ou prontuários eletrônicos reais;

- Integração com sistemas governamentais ou bases externas de saúde;

- Substituição da avaliação e decisão dos profissionais de saúde;

- Realização de diagnóstico médico pelo sistema;

- Prescrição automática de medicamentos pelo sistema;

- Alteração automática de uma prescrição médica sem intervenção do profissional responsável;

- Desenvolvimento de um sistema destinado ao uso hospitalar real ou certificação para uso clínico;

- Funcionalidades de telas que ainda não foram definidas pela equipe e que não sejam necessárias para o fluxo principal do projeto.

4. Cronograma Geral (Macro)

| Semana | Entregas Previstas |
| --- | --- |

| Semana | Entregas Previstas |
| --- | --- |
| 1-2 (até 26/08) | Criação e configuração do repositório no GitHub; definição da estrutura de pastas; inclusão dos integrantes da equipe; elaboração do Plano de Projeto; definição inicial dos requisitos e dos perfis de usuário; criação da documentação de Gerência de Configuração e dos Itens de Configuração (ICs). |
| 3-4 | Detalhamento dos requisitos funcionais e não funcionais; definição do fluxo de atendimento (triagem → médico → enfermaria); modelagem inicial do banco de dados; definição da arquitetura do sistema; elaboração dos protótipos das interfaces de acordo com os diferentes perfis de usuário. |
| 5-6 | Implementação da autenticação e controle de acesso; desenvolvimento do cadastro e gerenciamento dos dados dos pacientes; implementação do módulo de prescrição médica; desenvolvimento das regras de validação e identificação de riscos relacionados às doses, vias de administração e medicamentos LASA. |
| 7 | integração dos módulos do sistema; implementação dos alertas de risco; integração com o banco de dados; implementação do fluxo entre triagem, médico e enfermaria; realização dos testes funcionais, unitários e de integração. |
| 8 | Correção de erros identificados nos testes; validação do fluxo completo do sistema; revisão da documentação; auditoria final da Gerência de Configuração; organização da versão final no repositório e entrega do projeto |

5. Metodologia de Desenvolvimento

A equipe utilizará uma metodologia ágil, baseada em Scrum/Kanban, adaptada ao contexto acadêmico e integrada às práticas de Gerência de Configuração de Software (GCS). O desenvolvimento será dividido em tarefas menores, permitindo o acompanhamento contínuo das atividades, identificação de problemas e evolução gradual do sistema.

### Controle de versão com Git

O projeto utilizará Git para controle de versão e GitHub para hospedagem do repositório e gerenciamento do desenvolvimento.

A estrutura de branches será organizada da seguinte forma:

- main: conterá as versões estáveis do sistema, destinadas às entregas oficiais;

- develop: será utilizada para integração das funcionalidades desenvolvidas pela equipe;

- feature/nome-da-feature: será utilizada para o desenvolvimento individual de novas funcionalidades.

### Padronização de commits

A equipe adotará uma política de commits semânticos, permitindo identificar de maneira clara o tipo de alteração realizada no projeto.

Serão utilizados, entre outros:

- feat: — nova funcionalidade;

- fix: — correção de erro;

- docs: — alteração na documentação;

- test: — criação ou alteração de testes;

- refactor: — alteração estrutural sem mudança de comportamento

### Revisão de código

As alterações destinadas às branches principais deverão ser realizadas por meio de Pull Requests (PRs). Antes da integração, o código será revisado por outro integrante da equipe, verificando aspectos como funcionamento, organização, padronização e possíveis problemas.

### Gerência de Configuração

Os principais artefatos do projeto serão tratados como Itens de Configuração (ICs) e mantidos sob controle de versão. Isso incluirá o código-fonte, documentos, arquivos de configuração e demais artefatos considerados relevantes para o desenvolvimento.

As alterações nos Itens de Configuração deverão ser registradas no histórico do repositório, permitindo acompanhar a evolução do projeto e identificar as modificações realizadas.

### Acompanhamento das atividades

As tarefas serão organizadas e acompanhadas por meio das ferramentas de gerenciamento disponíveis no GitHub, utilizando Issues e Projects para registrar atividades, responsáveis e andamento das demandas.

Essa abordagem permitirá que a equipe acompanhe o progresso do DoseSafe ao longo das etapas previstas no cronograma, mantendo a rastreabilidade entre as atividades, alterações realizadas e versões do sistema.

6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atividades principais |
| --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto / GCS | Edson Brahyn | Coordenar o cronograma, aprovar Pull Requests, organizar o repositório no GitHub, auditar os Itens de Configuração (ICs) e gerenciar a comunicação. |
| Desenvolvedor Frontend | Vicinius Martins, Felipe Salem | Desenvolver a interface visual da urna, layout da tela de votação, painel de exibição de candidatos e botões interativos. |
| Desenvolvedor Backend | Wendrew Nascimento, Gustavo farias | Implementar as regras de negócio do voto, rotas de liberação do mesário, processamento da base de candidatos e geração do Boletim de Urna. |
| Analista de QA / Testes | Eduardo Iglesias | Criar suíte de testes funcionais, validar a correta contagem dos votos e reportar bugs via GitHub Issues. |
| Banco de dados | Felipe Salem |  |
| Especificação de requisitos | Wendrew Nascimento |  |

7. Recursos Necessários

•

Hardware: Computadores individuais dos 6 integrantes do grupo com conexão à internet.

•

Ambiente de Desenvolvimento: Visual Studio Code (VS Code), Git CLI, runtime Node.js / Python (conforme alinhamento do time).

•

Plataformas e Ferramentas: GitHub (hospedagem de código, controle de versão, Issues e Projects), WhatsApp (comunicação rápida) e Google Drive (apoio para documentação complementar).

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

| Risco | Prob. | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Erros na implementação das regras de validação das prescrições | Média | Alto | Uso estrito de branches separadas por funcionalidade, alinhamento prévio no WhatsApp e revisões frequentes pelo Gerente de Configuração. |

| Risco | Prob. | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Emissão incorreta ou ausência de alertas para medicamentos de risco | Media | Alto | Definir previamente as regras de negócio e realizar testes unitários e de integração para verificar diferentes situações de prescrição e possíveis alertas. |
| Falhas no fluxo entre triagem, médico e enfermaria | Média | Alto | Criar casos de teste específicos para cada tipo de risco contemplado pelo sistema, como dose acima do limite, via de administração incompatível e medicamentos LASA. |
| Acesso indevido às informações dos pacientes | Média | Alto | Implementar autenticação, controle de permissões por perfil e restringir o acesso às funcionalidades e informações de acordo com a função do usuário. . |
| Perda ou inconsistência dos dados armazenados no banco de dados | Baixa | Alto | Realizar validações de entrada, utilizar mecanismos adequados de integridade do banco de dados e realizar cópias de segurança durante o desenvolvimento. . |
| Conflitos de código durante o desenvolvimento colaborativo | Média | Medio | Utilizar branches separadas por funcionalidade, definir um fluxo de versionamento e realizar Pull Requests e revisão de código antes da integração. |
| Atrasos no desenvolvimento das funcionalidades | Média | Médio | Dividir o projeto em tarefas menores, estabelecer prioridades e acompanhar o progresso das atividades utilizando Issues/Projects do GitHub. |
| Alterações frequentes nos requisitos do sistema | Média | Médio | Registrar os requisitos definidos, controlar alterações por meio do processo de versionamento e avaliar o impacto de cada mudança antes de sua implementação |
| Indisponibilidade de algum integrante da equipe | Baixa | Médio | Manter as tarefas e informações do projeto documentadas no repositório, permitindo que outro integrante possa assumir uma atividade quando necessário. |
| Interfaces inadequadas para os diferentes perfis de usuário | Média | Médio | Validar os fluxos das interfaces durante o desenvolvimento e realizar testes com os diferentes perfis previstos no sistema. |

9. Critérios de Sucesso

O projeto DoseSafe será considerado bem-sucedido quando atender aos seguintes critérios:

- Cumprimento do cronograma: realização das principais entregas previstas dentro dos prazos estabelecidos para cada etapa do projeto.

- Funcionamento do fluxo de atendimento: o sistema deverá permitir a execução do fluxo definido, desde o cadastro inicial realizado pelo enfermeiro de triagem, passando pela avaliação e prescrição médica, até a conferência pela enfermaria.

- Autenticação e controle de acesso: o sistema deverá permitir que cada usuário acesse a aplicação por meio de autenticação e tenha acesso somente às funcionalidades e informações correspondentes ao seu perfil.

- Funcionamento das validações de segurança: o sistema deverá identificar corretamente as situações de risco contempladas no projeto, incluindo doses acima dos limites definidos, incompatibilidades de via de administração e possíveis medicamentos LASA.

- Emissão de alertas: quando uma situação de risco for identificada durante a prescrição, o sistema deverá apresentar um alerta ao usuário responsável, permitindo que a situação seja identificada antes da continuidade do processo.

- Integridade dos dados: os dados dos pacientes, usuários e prescrições deverão ser armazenados corretamente no banco de dados, mantendo consistência entre as diferentes etapas do fluxo.

- Repositório organizado: o repositório do GitHub deverá apresentar estrutura adequada, branches organizadas, histórico de commits padronizado e controle dos Itens de Configuração atualizado.

- Testes do sistema: as principais funcionalidades deverão ser submetidas a testes, incluindo autenticação, controle de permissões, cadastro, prescrição, validação dos riscos e emissão dos alertas.

- Documentação: os principais artefatos do projeto deverão estar documentados e versionados, permitindo acompanhar a evolução do sistema e das alterações realizadas.

- Entrega de uma versão funcional: ao final do projeto, deverá existir uma versão funcional do DoseSafe capaz de demonstrar o fluxo principal de atendimento e as verificações de segurança propostas.

.

10. Comunicação

•

Alinhamentos Semanais: Reuniões presenciais no horário da aula e encontros virtuais rápidos pré-entregas. •

Comunicação Assíncrona: Grupo do grupo no WhatsApp para avisos diários, dúvidas operacionais e alertas sobre Pull Requests abertos.

•

Gestão de Demandas e Bugs: Utilização do recurso de Issues e Projects no GitHub para atribuição de tarefas e rastreabilidade de correções.